ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку автоматизированной системы «ВкусВилл Mobile»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование автоматизированной системы

Полное наименование: «Мобильное приложение интернет-магазина продуктов питания "ВкусВилл"». Краткое наименование: АС «ВкусВилл Mobile».

Автоматизированная система представляет собой программно-технический комплекс, предназначенный для мобильного взаимодействия покупателей с интернет-магазином продуктов питания, товарами повседневного спроса и связанными сервисами.

1.2. Заказчик

Заказчиком является Акционерное общество «ВкусВилл» (сокращённое наименование – АО «ВкусВилл»), зарегистрированное 31 мая 2021 года, ОГРН 1217700253671, ИНН 7734443270, КПП 503101001, юридический адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 9, помещ. 9, в лице Генерального директора Фарафонова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик».

1.3. Разработчик

Разработчиком является Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСофт Разработка» (сокращённое наименование – ООО «ТехноСофт Разработка»), зарегистрированное 14 февраля 2019 года, ОГРН 1197746123456, ИНН 7712345678, КПП 771201001, юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 2, офис 315, в лице Генерального директора Соколова Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Разработчик».

1.4. Основание для разработки

Основанием для разработки автоматизированной системы являются решение Заказчика о создании цифрового канала продаж, договор между Заказчиком и Разработчиком, настоящее техническое задание, требования Заказчика к функциональным и техническим характеристикам системы, требования действующего законодательства Российской Федерации, а также требования мобильных операционных систем Android и iOS.
Условным основанием для выполнения работ принимается договор № ВВТ-26/243 от 20 сентября 2026 года.

1.5. Сроки создания системы

Общий срок выполнения работ по Договору составляет 9 (девять) месяцев с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

Работы выполняются поэтапно в следующей последовательности и в следующие сроки:

- Предпроектное обследование – 3 (три) недели.

- Формирование требований – 3 (три) недели.

- Проектирование – 6 (шесть) недель.

- Разработка – 16 (шестнадцать) недель.

- Интеграция – 5 (пять) недель.

- Тестирование – 5 (пять) недель.

- Приёмка – 2 (две) недели.

- Подготовка к эксплуатации – 2 (две) недели.

Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Календарным планом (Графиком выполнения работ).

Датой начала выполнения работ по этапу считается дата подписания Сторонами акта о начале работ по соответствующему этапу (либо иная дата, согласованная Сторонами в Календарном плане).

Датой окончания выполнения работ по этапу считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приёмки работ по соответствующему этапу.

Срок выполнения работ может быть продлён по соглашению Сторон в случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Разработчика, с оформлением дополнительного соглашения.

1.6. Финансирование

Общая стоимость работ по Договору составляет 15 839 287 рублей 25 копеек, включая НДС 20% – 2 639 881 рублей 21 копейка.
Оплата производится поэтапно в соответствии с Календарным планом в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки по соответствующему этапу.

Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Разработчика.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с его расчётного счёта.

Стоимость работ фиксированная и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

Изменение объёма работ оформляется дополнительным соглашением с пересмотром стоимости и сроков.

1.7. Порядок внесения изменений

Изменения согласуются Заказчиком и Разработчиком, обосновываются, оцениваются по влиянию на функциональность, архитектуру и сроки и регистрируются в журнале изменений. По каждому изменению определяется состав работ, влияние на стоимость и сроки, а также необходимость корректировки проектной и рабочей документации. Изменения, влияющие на стоимость или сроки, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Цели

Целью создания автоматизированной системы является автоматизация мобильного взаимодействия покупателей с интернет-магазином продуктов питания, товарами повседневного спроса и связанными сервисами.

Система должна обеспечивать функционирование каталога, поиска, карточек товаров, списка покупок и избранного, корзины, оформления заказа, выбора доставки или самовывоза, оплаты, истории заказов, программы лояльности, отзывов, уведомлений и поддержки.

2.2. Основные задачи

Основными задачами создания системы являются:

- обеспечение мобильного доступа к каталогу товаров;

- реализация поиска, фильтрации и сортировки товаров;

- предоставление информации о товарах;

- автоматизация списка покупок, избранного и корзины;

- реализация оформления и оплаты заказа;

- обеспечение выбора способа получения заказа;

- реализация истории заказов и статусов;

- обеспечение работы программы лояльности;

- реализация отзывов, уведомлений и поддержки;

- обеспечение информационной безопасности.

2.3. Планируемые показатели

Принимаются следующие проектные показатели:

- до 500 000 зарегистрированных пользователей;

- до 50 000 одновременно активных пользователей;

- до 200 000 товарных позиций; до 25 000 заказов в сутки;

- до 5 000 запросов API в секунду;

- доступность серверной части не менее 99,5 % в месяц;

- открытие стандартного экрана до 3 секунд;

- поиск до 2 секунд;

- добавление товара в корзину до 2 секунд;

- расчёт корзины до 3 секунд.

2.4. Назначение

Система предназначена для покупателей интернет-магазина. Дополнительные пользователи: оператор поддержки, контент-менеджер, менеджер заказов и администратор.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Общая характеристика

Объектом автоматизации является деятельность интернет-магазина по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров, включая каталог, заказ, оплату, доставку или самовывоз, обслуживание покупателей и программу лояльности.

3.2. Основные автоматизируемые процессы

Основными автоматизируемыми процессами являются: просмотр каталога, поиск, фильтрация, карточка товара, регистрация, авторизация, список покупок, избранное, корзина, заказ, получение, оплата, отслеживание, бонусы, отзывы, уведомления, поддержка и административные процессы.

3.3. Категории пользователей

Пользователи системы подразделяются на следующие категории:

Гость – доступ к каталогу, поиску, фильтрам и карточкам товаров.

Зарегистрированный пользователь – доступ к заказам, избранному, списку покупок, истории, программе лояльности, отзывам и поддержке.

Оператор поддержки – обработка обращений.

Контент-менеджер – управление товарами и категориями.

Менеджер заказов – обработка заказов.

Администратор – управление учётными записями, ролями, настройками и техническими параметрами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

4.1. Требования к структуре системы

Автоматизированная система должна иметь клиент-серверную архитектуру и включать мобильное приложение, API Gateway, сервисы авторизации, пользователей, каталога, поиска, списка покупок и избранного, корзины, заказов, оплаты, доставки, лояльности, отзывов, уведомлений, поддержки, аналитики, администрирования, мониторинга и журналирования. Состав компонентов может быть уточнён на этапе проектирования при условии сохранения функциональных требований, установленных настоящим техническим заданием.

4.2. Требования к мобильному приложению

Мобильное приложение должно поддерживать операционные системы Android 10 и выше, а также iOS 16 и выше. Интерфейс приложения должен корректно отображаться и функционировать на устройствах с различными разрешениями экрана и диагоналями, обеспечивая единообразие пользовательского опыта.

4.3. Требования к серверной части

В качестве технологической основы серверной части принимаются Kotlin, Spring Boot, REST API, формат обмена данными JSON, СУБД PostgreSQL 16, Redis, Apache Kafka и Docker. Указанные решения могут быть уточнены на этапе проектирования при сохранении требований к системе, установленных настоящим техническим заданием.

4.4. Требования к архитектуре

Архитектура системы должна поддерживать горизонтальное масштабирование, изоляцию компонентов, увеличение числа экземпляров сервисов, отказоустойчивость некритических компонентов, а также защиту критических операций заказа и оплаты от повторного выполнения. Архитектурные решения должны обеспечивать возможность развития системы без полной переработки её структуры.

4.5. Требования к главному экрану

Главный экран должен обеспечивать доступ к каталогу, поиску, персональным предложениям, программе лояльности, списку покупок, корзине, профилю пользователя, акциям и предложениям. Состав и порядок отображения элементов главного экрана определяются проектной документацией с учётом фирменного стиля Заказчика.

4.6. Требования к каталогу

Каталог должен поддерживать категории и подкатегории товаров. Для каждого товара должны отображаться наименование, изображение, цена, сведения о скидке, рейтинг и наличие. Каталог должен обеспечивать фильтрацию и сортировку товаров в соответствии с параметрами, доступными пользователю.

4.7. Требования к поиску

Поиск должен выполняться по названию товара, категории, бренду и другим полям информационной модели. Система должна поддерживать подсказки при вводе поискового запроса. При наличии соответствующего пользовательского сценария должен быть обеспечен поиск по штрихкоду.

4.8. Требования к карточке товара

Карточка товара должна содержать название, фотографии, цену, сведения о скидке, описание, состав, характеристики, наличие, рейтинг, отзывы и доступные способы получения. Из карточки товара пользователь должен иметь возможность добавить товар в корзину, список покупок или избранное.

4.9. Требования к списку покупок и избранному

Пользователь должен иметь возможность добавлять, удалять и изменять товары в списке покупок и избранном, а также переносить их в корзину. Данные списка покупок и избранного должны синхронизироваться с учётной записью пользователя.

4.10. Требования к корзине

Корзина должна обеспечивать добавление и удаление товаров, изменение количества, расчёт стоимости, учёт скидок, бонусов и промокодов. Перед оформлением заказа система должна повторно проверять цену и наличие товаров.

4.11. Требования к оформлению заказа

Процесс оформления заказа должен включать проверку корзины, выбор способа получения, указание адреса или магазина, выбор способа оплаты, применение доступных бонусов, подтверждение заказа и оплату. Заказу должен присваиваться уникальный идентификатор. Дублирование заказов должно предотвращаться механизмом защиты от повторного выполнения.

4.12. Требования к доставке и самовывозу

Система должна поддерживать предусмотренные бизнес-моделью способы получения заказа, в том числе курьерскую доставку и самовывоз. Для каждого способа получения должны отображаться доступность, адрес, стоимость и существенные условия получения заказа.

4.13. Требования к оплате

Оплата заказа должна выполняться через внешний платёжный сервис. Система должна обрабатывать успешную оплату, отказ, отмену, тайм-аут и техническую ошибку. Полные реквизиты банковских карт не должны храниться в базе данных автоматизированной системы.

4.14. Требования к разделу «Мои заказы»

Пользователь должен иметь возможность просматривать историю заказов и подробную информацию по каждому заказу. Основными статусами заказа являются: Создан → Ожидает оплаты → Оплачен → Собирается → Передан в доставку / Готов к получению → Получен → Завершён. Также должен поддерживаться статус «Отменён».

4.15. Требования к программе лояльности

Пользователю должны предоставляться доступные сведения о бонусном балансе, истории операций, персональных скидках и иных привилегиях, предусмотренных программой лояльности.

4.16. Требования к отзывам

После получения заказа пользователь должен иметь возможность оставить оценку и отзыв, если это предусмотрено бизнес-правилами. Отзывы должны проходить модерацию в порядке, установленном Заказчиком.

4.17. Требования к уведомлениям

Система должна поддерживать push-уведомления о создании заказа, оплате, изменении статуса заказа, готовности заказа и передаче его в доставку. Пользователь должен иметь возможность управлять маркетинговыми уведомлениями.

4.18. Требования к профилю

Профиль пользователя должен содержать имя, контактные данные, адреса, историю заказов, избранное, список покупок, сведения о программе лояльности и настройки уведомлений. Должны поддерживаться изменение данных, выход из учётной записи и удаление учётной записи.

4.19. Требования к службе поддержки

Пользователю должны быть доступны FAQ, создание обращения, история обращений и ответы оператора. Порядок обработки обращений определяется регламентами Заказчика.

4.20. Требования к персональным рекомендациям

При формировании персональных рекомендаций должны использоваться только разрешённые данные. Пользователь должен быть проинформирован о настройках персонализации. Рекомендации не должны нарушать требования к обработке персональных данных.

4.21. Требования к надежности

Доступность системы должна составлять не менее 99,5 % в месяц. Максимально допустимая потеря данных – 1 час. Восстановление критических сервисов – не более 4 часов. Полное резервное копирование должно выполняться не реже одного раза в сутки, инкрементальное – не реже одного раза в час, срок хранения резервных копий – не менее 30 суток.

4.22. Требования к информационной безопасности

В системе должны применяться HTTPS, TLS 1.2 и выше, идентификация, аутентификация, авторизация, разграничение прав доступа, защита от перебора, защита сессий и токенов, безопасное хранение секретов, а также двухфакторная аутентификация для административных учётных записей. Секреты не должны храниться в исходном коде.

4.23. Требования к защите персональных данных

Обработка персональных данных должна выполняться в соответствии с применимым законодательством. Доступ к персональным данным предоставляется по принципу необходимости. Пароли, полные реквизиты банковских карт и секреты не должны записываться в технические журналы.

4.24. Требования к производительности

Открытие стандартного экрана должно выполняться не более чем за 3 секунды; поиск – не более чем за 2 секунды без учёта задержек внешних систем; добавление товара в корзину – не более чем за 2 секунды; загрузка списка заказов – не более чем за 3 секунды; расчёт корзины – не более чем за 3 секунды.

4.25. Требования к масштабируемости

Система должна допускать увеличение числа пользователей, заказов и серверных экземпляров без полной переработки архитектуры.

4.26. Требования к интерфейсу

Интерфейс системы должен соответствовать фирменному стилю ВкусВилл, обеспечивать логичную навигацию, читаемость, единообразие элементов, понятные сообщения для пользователя и базовую доступность.

4.27. Требования к работе при отсутствии соединения

При потере сетевого соединения приложение должно информировать пользователя, сохранять введённые данные и состояние корзины. Операции заказа и оплаты не должны автоматически повторяться без проверки результата предыдущей попытки.

4.28. Требования к мониторингу

Мониторингу подлежат доступность API, время ответа, ошибки, загрузка CPU, использование памяти, состояние базы данных, очередей, внешних интеграций и неуспешных платёжных операций.

4.29. Требования к журналированию

В системе должны регистрироваться технические ошибки, события аутентификации, административные действия, изменения критических данных, ошибки интеграций и события безопасности. Доступ к журналам должен быть ограничен. Срок хранения технических журналов в учебном проекте составляет 90 суток.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АС

5.1. Предпроектное обследование

В рамках предпроектного обследования изучаются публичные функции интернет-магазина, пользовательские сценарии, состав и структура каталога, процессы оформления и получения заказов, программа лояльности и служба поддержки. По результатам обследования формируется отчёт, содержащий описание текущего состояния, выявленные ограничения и предложения по реализации автоматизированной системы.

5.2. Формирование требований

На этапе формирования требований разрабатывается согласованный перечень функциональных и нефункциональных требований к системе, пользовательских сценариев, требований к интеграциям и требований информационной безопасности. Перечень подлежит согласованию Заказчиком и Разработчиком и является основой для последующего проектирования.

5.3. Проектирование

На этапе проектирования разрабатываются архитектура автоматизированной системы, информационная модель, спецификации API, пользовательские сценарии, интерфейсные прототипы и модель безопасности. Результаты проектирования оформляются в виде проектной документации, подлежащей согласованию Заказчиком.

5.4. Разработка

На этапе разработки создаются мобильное приложение, серверная часть, API и функциональные подсистемы автоматизированной системы в соответствии с утверждённой проектной документацией и требованиями настоящего технического задания.

5.5. Интеграция

На этапе интеграции выполняется подключение автоматизированной системы к внешним и внутренним компонентам, в том числе к каталогу, подсистеме заказов, оплате, доставке, программе лояльности, уведомлениям и аналитике. По результатам интеграции подтверждается корректность информационного обмена между компонентами системы.

5.6. Тестирование

На этапе тестирования проводятся модульные, интеграционные, системные, регрессионные, нагрузочные испытания, проверка совместимости, испытания на соответствие требованиям информационной безопасности, а также приёмочные испытания. Результаты тестирования оформляются протоколами и подлежат согласованию Заказчиком.

5.7. Ввод в эксплуатацию

На этапе ввода в эксплуатацию выполняются подготовка сред, настройка резервного копирования и мониторинга, обучение персонала Заказчика, публикация мобильного приложения и переход к эксплуатации автоматизированной системы. По завершении этапа оформляется акт сдачи-приёмки работ.

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АС

Разработка выполняется итерационно. Продолжительность одной итерации составляет 2 (две) недели. Каждая итерация включает планирование, разработку, тестирование, демонстрацию результатов, исправление дефектов и документирование. По завершении каждой итерации Заказчику предоставляется демонстрация реализованного функционала.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АС

7.1. Виды испытаний

Контроль качества автоматизированной системы осуществляется путём проведения модульных, интеграционных, системных, нагрузочных, регрессионных испытаний, испытаний на совместимость, испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности и приёмочных испытаний. Состав и последовательность испытаний определяются программой и методикой испытаний, согласуемой Заказчиком и Разработчиком.

7.2. Функциональные испытания

В ходе функциональных испытаний проверяются регистрация и авторизация пользователей, работа каталога, поиска и фильтрации, карточки товара, списка покупок и избранного, корзины, применение бонусов, оформление заказа, оплата, доставка и самовывоз, история заказов, уведомления, отзывы и служба поддержки. Результаты функциональных испытаний оформляются протоколами.

7.3. Нагрузочные испытания

Нагрузочные испытания проводятся с целью проверки работоспособности системы при нагрузке до 50 000 одновременно активных пользователей и до 2 000 запросов API в секунду. По результатам испытаний не допускаются потеря заказов, некорректные платёжные статусы и повреждение данных.

7.4. Испытания информационной безопасности

В ходе испытаний информационной безопасности проверяются аутентификация, авторизация, разграничение прав доступа, защищённость API, сессий и токенов, обработка персональных данных, хранение секретов и ведение журналов. Результаты испытаний оформляются протоколом.

7.5. Критерии приемки

Автоматизированная система считается готовой к приёмке при условии реализации обязательных требований настоящего технического задания, отсутствия блокирующих и критических дефектов, успешного прохождения основных пользовательских сценариев, соответствия требованиям к производительности и передачи Заказчику предусмотренной договором документации.

7.6. Классификация дефектов

Дефекты, выявленные в ходе испытаний, классифицируются следующим образом:

Блокирующий – система непригодна для использования.

Критический – нарушена важнейшая функция либо существует риск потери данных или денежных средств.

Существенный – существенно ограничена функция системы.

Незначительный – дефект оказывает малое влияние на работу системы.

Косметический – дефект отображения, не влияющий на функционирование системы.

7.7. Приемочная комиссия

Приёмку автоматизированной системы выполняет комиссия Заказчика. Результаты приёмки оформляются протоколом, а при положительном результате – актом приёмки. Порядок формирования комиссии и сроки её работы определяются договором и Календарным планом.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

До ввода автоматизированной системы в действие необходимо подготовить инфраструктуру, промышленную среду, резервное копирование, мониторинг, журналирование, интеграции, каталог, платежи, учётные записи и права доступа. Также необходимо провести обучение персонала, приёмочные испытания и устранить критические дефекты. По завершении работ Заказчику передаётся комплект документации, предусмотренный настоящим техническим заданием.

8.1. Требования к подготовке инфраструктуры

До ввода системы в действие должны быть подготовлены инфраструктура и промышленная среда, настроены резервное копирование, мониторинг и журналирование, обеспечены интеграции с каталогом, платёжными сервисами и внешними системами, а также настроены учётные записи и права доступа. Состав и конфигурация инфраструктуры определяются проектной документацией.

8.2. Требования к промышленной среде

Промышленная среда должна быть развёрнута на выделенных мощностях, обеспечивающих требуемую производительность и доступность системы. Параметры промышленной среды должны соответствовать требованиям раздела 4 настоящего технического задания.

8.3. Требования к резервному копированию

В системе должно быть настроено полное и инкрементальное резервное копирование в соответствии с требованиями к надёжности. Полное резервное копирование выполняется не реже одного раза в сутки, инкрементальное не реже одного раза в час. Срок хранения резервных копий составляет не менее 30 суток.

8.4. Требования к мониторингу

В системе должен быть настроен мониторинг доступности API, времени ответа, ошибок, загрузки процессора, использования памяти, состояния базы данных, очередей, внешних интеграций и неуспешных платёжных операций. Порядок оповещения ответственного персонала определяется регламентами Заказчика.

8.5. Требования к журналированию

В системе должно быть настроено журналирование технических ошибок, событий аутентификации, административных действий, изменений критических данных, ошибок интеграций и событий безопасности. Доступ к журналам ограничивается. Срок хранения технических журналов в учебном проекте составляет 90 суток.

8.6. Требования к интеграциям

До ввода системы в действие должны быть настроены и проверены интеграции с каталогом, подсистемой заказов, оплатой, доставкой, программой лояльности, уведомлениями и аналитикой. Корректность информационного обмена подтверждается результатами интеграционных испытаний.

8.7. Требования к учётным записям и правам доступа

До ввода системы в действие должны быть созданы учётные записи пользователей и административного персонала, настроены роли и права доступа в соответствии с принципом необходимости. Для административных учётных записей должна быть обеспечена двухфакторная аутентификация.

8.8. Обучение персонала

Обучению подлежат администраторы, операторы поддержки, менеджеры заказов, контент-менеджеры и сотрудники технической поддержки. Рекомендуемая продолжительность курса составляет 16 академических часов.

8.9. Требования к документированию

По завершении работ Заказчику передаются техническое задание, описание архитектуры, описание программного обеспечения и API, информационная модель, руководства пользователя, администратора и оператора, инструкции по развёртыванию и восстановлению, программа и методика испытаний, протоколы и отчёты. Исходный код хранится в системе контроля версий. Документация передаётся в форматах Markdown, PDF и DOCX.

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. ГОСТ 15.016—2016. Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению : межгосударственный стандарт : введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 марта 2017 г. № 135-ст : дата введения 2017–09–01. – Москва : Стандартинформ, 2017. – Текст : непосредственный.

2. ГОСТ 34.602—2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – Москва : Стандартинформ, 2020. – Текст : непосредственный.

3. ГОСТ 19.201—78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению : межгосударственный стандарт : дата введения 1980–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2010. – 4 с. – Текст : непосредственный.

4. Публичные материалы правообладателя мобильного приложения «ВкусВилл» : официальный сайт. – URL: https://vkusvill.ru (дата обращения: 20.09.2026). – Текст : электронный.

5. Требования мобильных операционных систем. – Текст : электронный // Android Developers : официальный сайт. – URL: https://developer.android.com (дата обращения: 20.09.2026) ; Apple Developer : официальный сайт. – URL: https://developer.apple.com (дата обращения: 20.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ. UML-ДИАГРАММЫ

В настоящем разделе представлены диаграммы, иллюстрирующие структуру автоматизированной системы «ВкусВилл Mobile», основные пользовательские сценарии, состав информационной модели и последовательность взаимодействия компонентов системы.

Диаграммы используются для визуального представления требований, установленных разделами 4 и 5 настоящего технического задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Диаграмма компонентов

Диаграмма компонентов отражает основные программные компоненты автоматизированной системы, мобильное приложение, серверную часть и взаимодействие с внешними системами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Диаграмма компонентов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Диаграмма прецедентов

Диаграмма прецедентов отражает основные функции автоматизированной системы с точки зрения различных категорий пользователей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Диаграмма прецедентов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Диаграмма классов

Диаграмма классов отражает основные информационные сущности автоматизированной системы и отношения между ними.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Диаграмма классов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности отражает последовательность взаимодействия пользователя, мобильного приложения, серверных компонентов и внешних систем при оформлении и оплате заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Диаграмма последовательности

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Диаграмма состояний заказа

Диаграмма состояний отражает жизненный цикл заказа и переходы между его состояниями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Диаграмма состояний заказа